GridCrew

电力行业数字员工平台 · 终局架构与产品版本路线PRD

终局架构版 · 与GridCrew高保真原型V2.2一致

| 文档版本 | V2.2 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年7月24日 |
| 文档状态 | 规划基线 / 待产品评审冻结 |
| 适用范围 | 产品立项、原型确认、架构设计、研发与验收 |

核心原则：终局逻辑架构一步到位，R1只减少启用范围，不建设未来需要废弃的临时内核。

# 目录

1. 文档定位与本次重构结论

2. 产品愿景、定位与战略原则

3. 市场问题、目标客户与用户角色

4. 终局产品架构与产品域

5. 核心领域对象与统一语言

6. 数字员工全生命周期

7. 协作工作台功能需求

8. 数字员工管理中心功能需求

9. Agent智能运行时与Temporal可靠执行

10. Skill、工具网关与连接器体系

11. 知识、数据、记忆、成果与证据

12. 身份、权限、审批、安全与审计

13. 评测、绩效、成本与可观测性

14. 重点业务场景与通用性验证

15. 非功能需求与部署要求

16. 产品版本路线与终局能力启用计划

17. 产品指标、版本门禁与成功条件

18. 风险、边界与待决策事项

附录A. 术语表

附录B. 关键需求追踪矩阵

附录C. 参考资料

# 1. 文档定位与本次重构结论

本文件在V2.1终局架构与产品版本路线基线上，统一采用GridCrew产品品牌、模块命名和工程标识，作为GridCrew高保真原型V2.2、总体架构设计、开发计划、Codex任务书和后续验收的统一产品基线。

## 1.1 重构背景

在高保真原型确认和多轮架构讨论后，产品已从“运筹优化平台的Agent入口”进一步明确为“面向电力行业的数字员工协作、装配、运行与治理平台”。运筹优化、预测、视觉识别、知识管理、数据分析、仿真及各类业务系统均属于可插拔能力，而非平台中心。

## 1.2 三项根本修正

| 修正项 | 原有倾向 | 当前正式结论 |
| --- | --- | --- |
| 产品中心 | 突出运筹优化与交易场景 | 数字员工平台是上层组织与工作系统；运筹优化仅为首批专业能力组件之一。 |
| 任务内核 | 首期可先用数据库状态机与队列 | Temporal自Release 1（R1）起成为正式任务、审批、定时、长任务及跨系统执行的唯一可靠内核。 |
| 研发策略 | MVP先行、成熟后替换底座 | 终局逻辑架构、领域对象、协议和治理一次冻结；R1只缩小启用范围，不建设未来要废弃的临时实现。 |

## 1.3 文档优先级

1. 本PRD定义“做什么、为什么做、业务规则和产品边界”。

2. 高保真原型V2.0定义主要页面、交互结构和五条端到端演示流程。

3. 总体架构设计和开发计划定义“如何建设、如何分阶段交付”。

4. Codex开发任务书应在上述三者一致的前提下拆分工程任务，不能自行改变核心对象和架构边界。

# 2. 产品愿景、定位与战略原则

## 2.1 产品愿景

让电力企业能够招聘、培养、管理和使用一支真正参与业务工作的数字员工队伍。

## 2.2 品牌与产品命名

| 命名层级 | 正式名称 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 主产品 | GridCrew | 产品简称及对外主品牌；不代表单一Agent框架、模型或专业能力。 |
| 正式全称 | GridCrew 电力行业数字员工平台 | 用于合同、PRD、方案、软著及正式交付物。 |
| 协作端 | GridCrew Workspace | 面向业务人员的人机协作、群聊、任务、审批与成果工作台。 |
| 员工装配与管理 | GridCrew Studio | 数字员工创建、岗位、Skill、知识、权限、评测与发布中心。 |
| 可靠运行底座 | GridCrew Runtime | Temporal可靠执行、Agent运行时、网关、证据与可观测性底座。 |
| 能力体系 | GridCrew Skills | Skill、Tool、Connector、知识和专业能力的注册与治理体系。 |
| 开放生态 | GridCrew Open Platform | R3阶段开放API、SDK、能力市场与生态伙伴体系。 |

英文品牌语：AI Crews for the Power Industry。中文品牌语：让数字员工真正参与电力业务。

## 2.3 一句话定位

GridCrew是面向电力企业的人机协同与专业任务执行平台：为AI配置岗位、职责、知识、Skills、工具、工作流、权限和评价标准，使数字员工能够进入业务空间，像同事一样接收任务、调用系统、汇报过程、提交成果并接受监督。

## 2.4 产品不是什么

不是单纯的大模型问答或企业知识库。

不是重新开发一套大而全的钉钉、企业微信或飞书。

不是只面向运筹优化、交易或调度场景的专用壳层。

不是把一个Dify应用、一段Prompt或一个LangGraph图包装成“数字员工”。

不是允许大模型无边界自主执行生产控制或高风险业务动作的平台。

## 2.5 一级设计原则

| 原则 | 产品要求 |
| --- | --- |
| 任务为核心 | 聊天是入口，正式任务、执行步骤、审批、成果和证据才是长期业务资产。 |
| 人机共事 | 人类与数字员工使用统一空间、频道、任务和成果对象，但身份和权限明确区分。 |
| 岗位化装配 | 以岗位模板、职责边界、Skills和评测集装配员工，不以空白Prompt为主要创建方式。 |
| 能力开放 | 知识、预测、识别、优化、仿真、数据分析、业务API和RPA均可通过标准契约接入。 |
| 可靠执行 | 所有正式任务进入Temporal；所有外部调用由幂等Activity执行。 |
| 可信治理 | 每个结论可追溯到数据、模型、工具、版本、审批与人工修改。 |
| 架构解耦 | 不绑定单一大模型、低代码Agent平台、专业平台或第三方即时通信渠道。 |
| 终局一致 | 首期交付可小，但底层对象、协议、安全和版本体系不得做临时替代。 |

# 3. 市场问题、目标客户与用户角色

## 3.1 核心业务问题

系统割裂：电力企业拥有生产、交易、安全、设备、OA、数据中台等多套系统，但仍依靠人工跨系统取数、判断、协调和填报。

专业能力难复制：优秀交易员、调度员、安全专家和设备专家的经验难以沉淀为组织能力。

AI停留在问答：大量AI应用能够检索和生成文本，却无法可靠完成真实任务并形成正式业务成果。

过程不可审计：Agent可能“说已完成”，但外部系统并未成功执行，或无法解释使用了什么数据和模型。

工具与组织脱节：算法、预测、知识和专业平台各自独立，缺少能够按岗位组合、统一权限、统一审批和统一评价的上层平台。

## 3.2 目标客户

| 客户类型 | 优先部门 | 高价值切入点 |
| --- | --- | --- |
| 发电集团及基层电厂 | 生产、安监、设备、经营 | 两票审核、安全闭环、设备异常、生产经营分析、调度优化 |
| 售电公司与综合能源公司 | 市场交易、运营、风控 | 市场信息、预测、交易方案、偏差监测、复盘与审批 |
| 新能源与储能运营商 | 集控、运维、交易 | 功率预测、场站运营、故障分析、储能策略、日报 |
| 电网及能源服务机构 | 调控、营销、规划、客服 | 数据分析、风险研判、客户服务、规划辅助、跨系统流程 |
| 核电与大型能源基地 | 安全、消防、检修、生产 | 票证、风险、应急、检修协同、知识与多系统联动 |

## 3.3 用户角色

| 角色 | 典型诉求 | 关键权限 |
| --- | --- | --- |
| 业务主管 | 派发任务、看进度、审方案、追结果 | 空间管理、任务分配、审批、成果发布 |
| 业务人员 | 群组协作、补充参数、查看结果、人工接管 | 任务参与、数据提交、评论、有限操作 |
| 数字员工管理员 | 创建员工、装配能力、发布版本 | 员工、Skill、知识、工具和评测管理 |
| 平台管理员 | 租户、组织、身份、连接器和环境治理 | 全局配置、密钥、SSO、审计与运行治理 |
| 安全审计人员 | 检查越权、审批、调用和证据 | 只读审计、策略检查、告警处理 |
| 集成开发人员 | 建设Skill和连接器 | 开发环境、契约测试、发布申请 |

# 4. 终局产品架构与产品域

图1 终局逻辑架构：Temporal负责企业任务可靠执行，Agent运行时负责智能判断，专业能力通过Skill和连接器接入。

## 4.1 两个产品前台

| 产品域 | 面向用户 | 一级功能 |
| --- | --- | --- |
| 协作工作台 | 业务主管、业务人员、数字员工 | 工作台、协作空间、频道群聊、任务中心、审批中心、成果中心 |
| 数字员工管理中心 | 员工管理员、平台管理员、集成开发人员 | 数字员工、岗位组织、能力中心、知识数据、系统连接、运行监控、评测运营、权限安全 |

## 4.2 统一后台能力域

协作与消息域：空间、频道、消息、提及、附件、渠道适配和统一事件。

任务执行域：Temporal Workflow、Activity、Signal/Update、Schedule、Child Workflow、补偿和人工接管。

Agent运行域：意图理解、岗位路由、Skill选择、计划生成、工具调用、解释和多Agent协作。

能力域：Skill Registry、Workflow Registry、Tool Gateway、Connector Registry、Model Gateway。

数据与知识域：知识源、业务数据源、记忆、成果、证据和版本。

治理域：身份、租户、组织、RBAC+ABAC、审批、审计、评测、成本和可观测性。

## 4.3 物理部署原则

逻辑边界一步到位，R1采用“模块化单体API + 独立Temporal Workers + 独立基础设施”的物理形态；当并发、团队和隔离需求增长时，可按既定接口拆分服务，不改变领域模型和外部协议。

# 5. 核心领域对象与统一语言

## 5.1 核心对象清单

| 领域 | 核心对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 租户与组织 | Tenant、Organization、Department、User、ServiceIdentity | 隔离客户、组织、人员和系统身份。 |
| 协作 | Workspace、Channel、Conversation、Message、Mention、Attachment | 承载人机群组协作和渠道映射。 |
| 数字员工 | DigitalEmployee、RoleTemplate、EmployeeRelease、AutonomyPolicy | 定义企业数字角色及其发布版本。 |
| 能力 | Skill、SkillVersion、WorkflowDefinition、Tool、Connector、ModelPolicy | 以稳定契约装配员工能力。 |
| 知识与记忆 | KnowledgeSource、DataSource、MemoryScope、MemoryItem | 知识、业务数据和记忆分层治理。 |
| 任务与执行 | Task、TaskStep、WorkflowExecution、AgentRun、SkillRun、ToolCall | 业务投影与执行追踪。 |
| 审批与接管 | Approval、ApprovalPolicy、HumanIntervention、Compensation | 控制高风险动作和异常恢复。 |
| 成果与证据 | Artifact、ArtifactVersion、Evidence、DecisionRecord | 形成可交付、可复现、可追溯的业务资产。 |
| 评测与运营 | EvaluationSuite、EvaluationRun、Metric、Feedback、CostRecord | 衡量岗位胜任度和业务价值。 |

## 5.2 通用字段要求

tenant_id 客户租户标识 organization_id 所属组织 workspace_id 所属协作空间（适用时） id / business_key 全局标识与稳定业务键 version 对象版本 status 生命周期状态 created_by 创建人或系统身份 created_at 创建时间 updated_at 更新时间 data_scope 数据范围与ABAC属性 trace_id 全链路追踪标识（执行对象适用）

## 5.3 状态权威边界

Temporal是执行状态的权威来源；PostgreSQL任务表是查询、搜索、报表和页面展示的业务投影。禁止在数据库中另建可独立推进的第二套工作流状态机。

# 6. 数字员工全生命周期

## 6.1 数字员工定义

数字员工是具备企业身份、岗位职责、能力组合、权限边界、工作记忆和绩效评价的版本化领域对象。它不等同于Prompt、模型实例、Dify应用、LangGraph图或聊天机器人账号。

## 6.2 员工装配清单

| 组成 | 必需内容 | 版本要求 |
| --- | --- | --- |
| 身份与岗位 | 姓名、工号、岗位、部门、负责人、头像、状态 | 员工发布版本 |
| 职责与边界 | 可接受任务、禁止事项、升级条件、汇报规则 | 岗位模板版本 |
| 模型策略 | 主模型、备用模型、多模态模型、成本与数据策略 | ModelPolicy版本 |
| Skills与流程 | 技能、流程、触发条件、工具依赖 | Skill/Workflow独立版本 |
| 知识与数据 | 知识源、实时数据源、数据范围 | 知识快照与数据策略版本 |
| 工具与连接器 | MCP/API/DB/RPA/专业平台权限 | Tool/Connector版本 |
| 记忆策略 | 会话、任务、空间、长期记忆范围与保留期 | MemoryPolicy版本 |
| 自治与审批 | L0-L4自治等级、审批条件、额度与影响范围 | Policy版本 |
| 评测与发布 | 岗位测试集、回归门禁、灰度范围、回滚点 | EvaluationSuite和Release版本 |

## 6.3 八步创建入职流程

1. 选择岗位模板

2. 定义员工身份

3. 配置职责与工作边界

4. 装配Skills和标准流程

5. 连接知识、数据和工具

6. 配置权限、自治与审批

7. 运行测试与岗位评测

8. 发布入职并加入业务空间

## 6.4 发布规则

草稿员工不得进入正式业务空间或执行生产任务。

任何模型、Skill、Workflow、工具Schema、知识源或权限策略变更，都必须形成新的员工发布版本或依赖版本记录。

发布必须通过岗位级Golden Dataset回归、越权测试、工具契约测试和高风险场景测试。

正在执行的Temporal Workflow需固定其员工版本和依赖版本，不随最新配置静默变化。

支持灰度发布、指定空间生效、停止接新任务和版本回滚。

# 7. 协作工作台功能需求

## 7.1 个人工作台

统一任务输入框：自然语言派活并由系统判断员工与空间。

今日待办、待审批、正在执行、等待人工、异常和最新成果。

数字员工主动汇报与关键风险提醒。

常用空间、常用任务模板和周期任务入口。

## 7.2 协作空间与频道

| 功能 | 需求 |
| --- | --- |
| 空间 | 按部门、项目或业务场景建立，绑定成员、数字员工、知识、数据、工具和权限。 |
| 空间首页 | 展示业务指标、值班员工、重点任务、风险异常、最新成果和频道入口。 |
| 频道 | 支持业务频道、公告频道和任务专题频道；首期采用两栏结构，详情按需以抽屉打开。 |
| 群组聊天 | 人类与数字员工共同在群；支持@、引用、附件、结果卡、任务卡和审批卡。 |
| 消息转任务 | 群消息可显式转为正式任务；达到规则时数字员工可建议创建任务，但需明确告知。 |
| 渠道映射 | 自有Web为首期渠道；后续钉钉、企微、飞书通过Channel Adapter映射到相同空间和频道对象。 |

## 7.3 任务中心

支持我的任务、团队任务、数字员工任务、等待审批、等待输入、异常、定时任务和已完成视图。

支持列表、看板、时间线和按员工/空间筛选。

每个任务显示负责人、当前阶段、下一个动作、风险、等待对象、更新时间和交付物。

任务详情包含概览、执行计划、协作记录、成果方案、证据链和审计日志六个页签。

## 7.4 审批中心

审批动作包括批准、条件批准、退回补充、修改参数后重算、转交、驳回、批准并执行。

审批页面必须展示动作目标、影响范围、是否可撤销、回滚方式、数据与模型版本和权限依据。

高风险外部执行采用“方案批准”和“实际执行批准”可分离机制。

## 7.5 成果中心

任务完成后形成正式Artifact，不以聊天消息作为唯一交付。

成果支持版本、对比、引用、分享、下载、归档、来源追溯和关联任务。

专业系统结果、数字员工解释、风险提示和人工意见必须分别标识。

# 8. 数字员工管理中心功能需求

## 8.1 数字员工花名册与档案

按组织、岗位、状态、自治等级、能力、工具和负责人筛选。

员工档案包括主页、职责、能力工具、知识记忆、权限自治、工作流程、评测、版本发布。

展示当前任务、近期成果、成功率、人工采纳率、接管率、成本与风险状态。

## 8.2 岗位与组织

岗位模板与企业组织分离：岗位模板可跨租户产品化，企业岗位实例绑定本地组织与权限。

岗位定义应包含职责、输入输出、SOP、禁区、升级规则、KPI和岗位评测集。

## 8.3 能力中心

统一管理Skill、Workflow、Tool、Connector、ModelPolicy和Prompt资产。

每项能力显示契约、适用岗位、风险、版本、调用量、成功率、测试状态和依赖关系。

支持开发、测试、待发布、已发布、已停用的生命周期。

## 8.4 知识与数据

管理制度、规程、案例、文档、业务数据源、实时API和数据库连接。

展示来源、责任人、更新时间、质量、敏感级别、权限和有效期。

知识发布需形成可引用快照，确保任务结果可复现。

## 8.5 系统连接与运行治理

连接器详情包括认证、环境、健康状态、能力发现、Schema、超时重试、权限映射和调用记录。

运行监控支持暂停、终止、重试、人工接管、参数修正和从失败步骤恢复。

评测运营支持员工版本对比、失败归因、回归测试、成本与业务价值分析。

# 9. Agent智能运行时与Temporal可靠执行

## 9.1 双引擎职责

| 组件 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| Temporal | 正式任务生命周期、定时、等待、重试、恢复、补偿、子流程、人工信号 | 不负责自然语言理解、自由规划或专业解释 |
| Agent运行时 / LangGraph | 意图理解、岗位路由、Skill选择、计划、工具选择、多Agent协作、结果解释 | 不成为企业任务生命周期的第二权威 |
| PostgreSQL | 任务投影、查询、检索、统计、业务数据 | 不独立推进工作流状态 |
| Redis | 缓存、限流、WebSocket会话和非关键加速 | 不承载正式任务可靠性 |

## 9.2 Workflow设计

| Workflow | 用途 | 关键机制 |
| --- | --- | --- |
| DigitalEmployeeTaskWorkflow | 通用正式任务 | 权限→理解→选Skill→补参→执行→验证→审批→交付→归档 |
| HumanApprovalWorkflow | 统一审批子流程 | Signal/Update、超时升级、批准/驳回/退回/条件批准 |
| ScheduledEmployeeWorkflow | 周期任务 | Temporal Schedule、错过补偿、并发策略 |
| MultiAgentCollaborationWorkflow | 多员工协作 | Child Workflow、并行/串行、结果汇总、冲突升级 |
| ExternalActionWorkflow | 高风险外部动作 | 预览、双重校验、审批、幂等执行、回执验证、补偿 |

## 9.3 Activity规则

所有LLM、HTTP、数据库、文件、MCP、专业模型、消息和业务系统调用必须在Activity中执行。

Activity必须设计幂等键、超时、重试、不可重试错误、Heartbeat和补偿策略。

大数据、长文本和文件不进入Workflow Event History，只保存Artifact引用、校验值和摘要。

长期Workflow必须设计Continue-As-New和历史容量策略。

Worker发布需使用兼容性/版本机制，避免新代码破坏存量任务。

## 9.4 Agent运行机制

1. 解析统一事件与任务上下文

2. 根据员工职责和路由策略判断承接关系

3. 选择Skill并生成结构化执行计划

4. 检查参数、权限和风险

5. 通过Temporal Activity调用模型、工具和专业能力

6. 基于工具证据生成解释，不修改权威数值

7. 必要时请求补参、审批、转交或人工接管

8. 输出结构化结果、证据与下一步建议

## 9.5 多Agent协作原则

优先由任务主管员工协调专业员工，而非无约束群体对话。

独立、有状态、可审批的专业子任务使用Child Workflow；短时判断可作为Activity或Agent子图。

意见冲突必须呈现证据、置信度和争议点，并升级给人类负责人。

每个子结果保留员工版本、Skill版本、工具证据和成本。

# 10. Skill、工具网关与连接器体系

## 10.1 Skill一级资产

SkillDefinition - skill_key / version / status - name / description / applicable_roles - input_schema / output_schema - workflow_binding / tool_dependencies - risk_level / required_permissions - approval_policy / timeout_policy / error_contract - evaluation_suite / release_scope

## 10.2 Tool Gateway

Agent不得直接访问客户系统。调用链统一为：Agent → Skill → Tool Gateway → 权限、风险、参数和审批检查 → Connector → 外部系统。工具网关统一处理租户隔离、身份映射、密钥、幂等、超时、重试、限流、脱敏、回执和审计。

## 10.3 连接器类型

| 类型 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| MCP | 标准化暴露Tools、Resources和Prompts | 知识库、文件、专业算法、数据服务 |
| REST/GraphQL | 现代业务系统接口 | OA、交易、安全生产、设备平台 |
| 数据库连接 | 受控只读查询或经审批写入 | 数据中台、报表库、业务台账 |
| 消息与事件 | 订阅业务事件和告警 | Kafka/NATS/企业消息总线 |
| RPA | 无API旧系统的受控界面操作 | 老旧台账、专用客户端 |
| AI平台适配 | 复用现有AI能力 | Dify、FastGPT、自研智能体平台 |
| 专业能力平台 | 预测、识别、优化、仿真、诊断 | 运筹优化平台、时序模型、多模态算法 |

## 10.4 统一工具结果契约

{ "success": true, "status": "completed", "data_ref": "artifact://...", "summary": {}, "evidence": { "source": "...", "data_time": "...", "request_id": "...", "model_or_service_version": "...", "checksum": "..." }, "warnings": [], "errors": [] }

# 11. 知识、数据、记忆、成果与证据

## 11.1 四类信息严格分离

| 类别 | 内容 | 主要存储/访问 | 关键治理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识 | 制度、规程、说明书、案例、专家经验 | 对象存储+元数据+全文/向量索引 | 版本快照、来源、有效期、引用 |
| 业务数据 | 实时测点、交易、设备、工单、隐患、票证 | 原系统/API/数据服务，必要时缓存 | 实时性、质量、权限、最小复制 |
| 记忆 | 会话、任务、空间、员工长期记忆 | PostgreSQL/专用记忆服务 | 写入审批、保留期、可编辑、可遗忘 |
| 成果与证据 | 报告、方案、曲线、文件、模型结果、回执 | Artifact Service+MinIO+元数据 | 不可抵赖、版本、校验、关联执行 |

## 11.2 记忆策略

会话记忆用于短期对话连续性；任务记忆由任务上下文和执行证据构成。

空间记忆保存经过确认的业务约定和共享背景；员工长期记忆只保存允许跨任务复用的信息。

数字员工不得自行无限保存敏感内容；长期记忆写入需策略过滤、来源记录和保留期。

用户可查看、纠正、删除或禁止某类记忆。

## 11.3 证据链

记录任务来源、理解结果、计划、数据来源、工具调用、模型版本、输入输出摘要、审批和人工修改。

数值结论优先引用专业系统权威输出；大模型只做解释和组织，不重算或覆盖结果。

成果必须能够从Artifact追溯到Task、Workflow、AgentRun、SkillRun和ToolCall。

# 12. 身份、权限、审批、安全与审计

## 12.1 身份体系

支持人类用户、数字员工、服务账号、外部系统和第三方渠道身份。

所有数字员工具有独立身份和责任人，不使用共享管理员凭据。

企业SSO采用OIDC/SAML适配；自有账号仅作为开发和应急方式。

## 12.2 权限模型

RBAC定义岗位与基础权限，ABAC根据租户、组织、空间、数据范围、设备、金额、风险、时间和动作属性做细粒度控制。权限必须在API、Temporal Workflow和Tool Gateway多层校验，不能依赖Prompt或前端。

## 12.3 自治等级

| 等级 | 能力边界 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| L0 查询解释 | 只读查询和说明 | 知识问答、数据查询 |
| L1 草稿建议 | 生成草稿，不落业务系统 | 报告草稿、方案建议 |
| L2 低风险可逆执行 | 按策略自动执行并可撤销 | 创建待办、发送内部提醒 |
| L3 审批后执行 | 必须人工审批后写外部系统 | 发起正式申报、创建高风险工单 |
| L4 仅辅助决策 | 禁止自动执行 | 实时控制、重大安全和资金操作 |

## 12.4 审计要求

审计日志追加写、禁止业务用户覆盖；记录操作者、身份、时间、对象、前后值、原因、审批和追踪ID。

密钥不进入Prompt、Workflow History或普通日志；通过Secret Manager按Connector和租户隔离。

敏感数据在模型网关和工具网关执行脱敏、阻断或私有模型路由。

# 13. 评测、绩效、成本与可观测性

## 13.1 岗位级评测

| 评测层 | 指标示例 |
| --- | --- |
| 理解与路由 | 任务分类准确率、职责越界率、参数识别率 |
| 知识与分析 | 引用正确率、事实一致性、规则覆盖、幻觉率 |
| 工具执行 | 调用成功率、幂等正确性、Schema合规、失败恢复率 |
| 业务结果 | 结果正确率、人工采纳率、修改率、业务收益或效率提升 |
| 安全治理 | 越权率、敏感数据泄露率、高风险审批漏拦截率 |
| 协作体验 | 响应时间、主动汇报有效率、群内噪声率、用户满意度 |

## 13.2 生产可观测性

全链路统一关联conversation_id、message_id、task_id、workflow_id、agent_run_id、skill_run_id、tool_call_id、approval_id、artifact_id和trace_id。通过OpenTelemetry采集traces、metrics和logs，并对模型成本、Token、Activity耗时、失败重试和人工等待建立指标。

## 13.3 绩效原则

数字员工绩效以业务交付为中心，不以对话数量为主要指标。岗位绩效应结合任务量、按时完成率、结果正确性、人工采纳、人工接管、成本、风险和实际业务价值。

# 14. 重点业务场景与通用性验证

## 14.1 首批数字员工岗位池

| 岗位 | 主要能力组合 | 主要系统 |
| --- | --- | --- |
| 电力交易专员 | 市场规则、数据分析、预测、优化、报告、审批 | 交易、预测、运筹优化、OA |
| 安全风险专员 | 规则、RAG、多模态、隐患闭环、提醒 | 安全生产、视频AI、OA |
| 两票审核专员 | 规则引擎、RAG、大模型审核、相似票检索 | 两票、知识库、作业计划 |
| 设备诊断专员 | 时序分析、故障知识、诊断模型、工单 | DCS/SIS/CMS/EAM |
| 生产经营分析专员 | 数据查询、指标诊断、报表、群内汇报 | 数据中台、BI、经营系统 |
| 项目申报专员 | 文档知识、材料生成、预算、版本与审批 | 文档、OA、项目管理 |

## 14.2 原型验证场景

高保真原型V2.0以市场交易中心为完整主线，生产调度和安全生产用于验证通用性。正式产品不得在公共任务、员工、Skill、工具或成果模型中写入交易/运筹专用字段。专业差异通过岗位模板、Skill、Schema和结果组件扩展。

## 14.3 五条端到端主流程

1. 创建并入职数字员工

2. 群聊派发任务并补充参数

3. 专业方案审批与正式交付

4. 任务失败、人工接管与恢复

5. 员工绩效分析、能力调整、回归评测与发布新版本

# 15. 非功能需求与部署要求

## 15.1 可靠性与性能

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 正式任务可靠性 | 服务或Worker重启后可恢复；不得因进程退出丢失任务。 |
| 工具调用 | 支持超时、重试、幂等和不可重试错误分类；成功回执可核验。 |
| 消息体验 | 普通群消息P95服务端响应≤1秒；Agent首个过程反馈目标≤5秒（外部模型延迟另计）。 |
| 查询性能 | 常用任务、消息和成果列表P95≤2秒；大结果采用分页或Artifact加载。 |
| 可用性 | 试点环境月可用性目标99.5%；正式商业环境目标根据SLA提升。 |
| 数据恢复 | 定义RPO/RTO，数据库、对象存储、Temporal持久层均纳入备份演练。 |

## 15.2 部署形态

开发环境：Docker Compose，包含Temporal、PostgreSQL、MinIO、Redis、应用、Workers和可观测组件。

测试/预生产：容器化部署，独立Namespace、密钥、数据库和对象存储。

生产环境：支持客户私有化Kubernetes或受控云环境；公网模型与私有模型可通过Model Gateway切换。

Temporal、业务数据库和对象存储必须使用生产级高可用与备份方案。

## 15.3 兼容性与可扩展性

支持模型、Skill、工具、连接器和渠道的插件化适配。

支持多租户字段与逻辑隔离从第一天存在，首期可只启用一个租户。

统一事件协议和Channel Adapter确保后续接入钉钉、企微、飞书无需修改任务与Agent内核。

# 16. 产品版本路线与终局能力启用计划

## 16.1 版本与研发术语

| 术语 | 面向对象 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| Release（R） | 客户、市场、产品验收 | 一组可以独立交付、部署和验收的产品能力。本文定义R1、R2、R3。 |
| Milestone（M） | 研发、测试、项目管理 | 为完成Release而设置的研发里程碑。M完成不等于客户版本自动完成。 |
| Sprint | 研发团队 | 建议两周一个迭代，用于拆分需求、开发、测试和演示；Sprint不改变产品版本边界。 |

R1、R2、R3不是三套系统。它们共享同一Temporal任务内核、数字员工领域模型、Skill/Tool/Connector契约、权限治理和数据边界；差异仅在于启用的产品能力范围。

## 16.2 Release 1：平台基础与联合试点版

产品目标：证明数字员工能够在真实电力业务中完成“创建入职—群聊接任务—调用能力—等待人工—审批—交付成果—评测优化”的完整闭环。

| 能力域 | R1必须真实启用 |
| --- | --- |
| 协作产品 | 自有Web协作工作台、工作空间、频道群聊、任务中心、审批中心、成果中心。 |
| 员工产品 | 至少3个岗位模板；完整八步装配、测试、发布、入职和版本回滚。 |
| 可靠执行 | Temporal Server与Workers；通用任务、审批、定时、补参、接管、取消和恢复Workflow。 |
| Agent与模型 | 统一Model Gateway、Agent Runtime/LangGraph、结构化路由、计划、补参和证据驱动解释。 |
| 能力体系 | Skill Registry、Workflow Registry、Tool Gateway、Connector Registry及版本化契约。 |
| 首批场景 | 至少2条真实闭环：一个知识/规则型，一个专业系统调用型；运筹优化仅作为可选示范连接器之一。 |
| 治理基础 | 多租户领域字段、IAM、RBAC+ABAC基础、自治等级、审计、Evidence、Artifact、评测与OpenTelemetry。 |
| 生产验证 | Mock E2E、真实Temporal E2E、真实工具E2E、越权测试、重启恢复和30天联合试点。 |

## 16.3 Release 2：多场景与组织级应用版

产品目标：从单一联合试点扩展到电力企业多个业务部门、更多岗位和第二客户，证明平台能够跨场景、跨组织、跨渠道复制。

扩展市场交易、安全生产、设备运维、生产经营、两票审核等岗位包与标准任务流程。

启用成熟的多数字员工协作、主管员工分工、冲突呈现和跨空间任务协同。

接入钉钉、企业微信或飞书中的至少一种正式渠道，并完成身份、群、消息和卡片映射。

正式启用企业SSO、组织同步、多租户运行、租户级配置、配额和资源隔离。

增强周期任务、业务事件触发、员工版本灰度、评测中心、成本与运营分析。

形成客户级岗位模板、Connector配置和部署复制包，完成第二客户低成本复制。

## 16.4 Release 3：平台生态与规模运营版

产品目标：将GridCrew建设为开放的电力行业数字员工平台、能力生态和规模化运营体系。

开放Skill SDK、Connector SDK、MCP注册、Open API和开发者门户。

建设岗位模板市场、能力市场、依赖校验、发布审核、租户授权和生态伙伴管理。

提供可视化Workflow/Skill编排、测试沙箱、版本比较和自动化回归能力。

支持多模型、多算力、私有模型、RPA集群和更多第三方协作渠道。

建设完整计量计费、成本分摊、SaaS与私有化双交付、规模租户和运营治理。

支持跨组织协作、能力推荐、员工持续优化和大规模高可用部署。

## 16.5 终局能力—产品版本映射

| 能力 | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自有Web协作空间 | 完整闭环 | 组织级增强 | 规模运营增强 |
| 群聊与任务 | 正式启用 | 跨空间/多渠道 | 跨组织与生态 |
| Temporal任务内核 | 正式启用 | 扩容与复杂流程 | 大规模高可用 |
| 数字员工装配 | 完整基础版 | 岗位模板规模化 | 生态化市场 |
| 多Agent协作 | 基础主管/专业协作 | 复杂团队协作 | 跨组织协作 |
| 第三方即时通信 | 契约预留 | 至少一种正式接入 | 全渠道与伙伴扩展 |
| 多租户 | 模型与隔离基础 | 正式运营 | 规模化与计费 |
| Skill/Connector体系 | 内部Registry与SDK基础 | 企业共享和复制 | 开放市场与开发者生态 |
| 可视化流程设计器 | 不启用 | 基础版或受控试用 | 完整产品化 |
| 计量与商业运营 | 记录成本基础 | 租户配额和分摊 | 完整计费与生态结算 |

## 16.6 各Release进入与退出门槛

| 版本 | 进入条件 | 退出/完成条件 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 终局架构、核心契约、原型和ADR冻结；联合试点场景、数据与负责人明确。 | 真实后端完成五条主流程；连续运行≥30天；正式任务≥100；工具成功率≥95%；严重越权或错误执行为0。 |
| R2 | R1通过试点验收；核心平台稳定；第二部门或第二客户具备接入条件。 | 至少3类业务岗位稳定运行；一种第三方IM正式接入；第二客户公共代码复用≥80%；多租户和SSO通过生产验证。 |
| R3 | R2完成跨场景和跨客户复制；能力契约、SDK和运营模型稳定。 | 第三方能力可按规范发布和使用；规模租户、计量、生态审核和高可用达到商业运营门槛。 |

## 16.7 需求优先级与范围边界

| 优先级 | 含义 | 典型内容 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 终局架构基础或R1必须交付，不允许以临时实现替代。 | Temporal、核心领域对象、统一契约、多租户字段、权限、审计、Evidence、版本和真实闭环。 |
| P1 | R2组织级应用和复制能力。 | 更多岗位、多Agent增强、第三方IM、SSO组织同步、多租户运营、成本与评测增强。 |
| P2 | R3平台生态与规模运营。 | 能力市场、开放SDK、可视化编排、计量计费、伙伴生态和大规模运营。 |
| P3 | 长期探索，须单独立项验证。 | 高度自治生产控制、跨企业自主交易、前沿自主进化能力。 |

## 16.8 暂缓建设与永久排除范围

| 类别 | 范围 |
| --- | --- |
| R1暂缓但保留契约 | 钉钉/企微/飞书正式连接器、复杂可视化编排、完整计费、开放能力市场、大规模RPA集群和全部电力岗位。 |
| 产品永久不替代 | DCS、EMS等生产控制系统；完整OA/IM；客户权威业务系统；通用大模型训练平台。 |
| 原则上禁止 | 大模型未经审批直接执行实时控制、重大资金交易、重大安全和不可逆业务动作。 |
| 不要求自研 | 所有预测、识别、优化、仿真、知识和RPA能力；平台通过Skill与Connector统一接入和治理。 |

# 17. 产品指标、版本门禁与成功条件

## 17.1 产品级验收

| 维度 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 产品一致性 | 高保真原型核心页面和五条主流程可在真实后端完成，不以静态Mock冒充。 |
| 架构一致性 | 正式任务全部进入Temporal；外部调用全部由Activity执行；无第二任务内核。 |
| 通用性 | 公共领域模型无运筹优化或单一场景专用耦合；新增岗位主要通过配置、Skill和Connector完成。 |
| 可信性 | 关键结果带数据、模型/服务、版本、请求ID、工具回执和人工审批证据。 |
| 安全性 | 权限、审批在服务端和执行层生效；越权测试和敏感数据测试通过。 |
| 可恢复性 | 模拟Worker重启、接口超时、审批等待和人工接管后任务可正确恢复。 |

## 17.2 试点成功指标

| 指标 | 建议目标 |
| --- | --- |
| 连续运行 | 真实客户或准生产环境连续30天以上 |
| 正式任务 | 累计100次以上 |
| 工具调用成功率 | ≥95% |
| 结果人工采纳率 | ≥60% |
| 严重越权或错误执行 | 0 |
| 可量化效率提升 | 目标≥30% |
| 第二场景复用 | 核心平台代码与公共契约复用≥80% |

## 17.3 版本门禁原则

Release完成必须同时满足功能、架构、质量、安全、运营和客户价值门槛，不能只以页面或代码完成率判断。

进入下一Release前必须完成架构债务检查，确认不存在第二任务内核、绕过网关、缺失租户字段或无法版本化的资产。

R2、R3新增能力不得改变R1任务、成果、证据和员工版本的可追溯性。

任何未达到退出条件的能力只能保持灰度或试验状态，不能宣称正式产品版本完成。

# 18. 风险、边界与待决策事项

## 18.1 主要风险

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 过度平台化 | 功能很多但无真实日常场景 | 完整原型确认终局，开发从2个闭环场景验证。 |
| 定制化失控 | 每个客户重新开发 | Connector/Skill/岗位模板标准化，客户差异进入配置层。 |
| 双内核冲突 | Temporal、数据库、LangGraph各自推进状态 | 明确Temporal权威，其他仅投影或推理状态。 |
| Agent幻觉执行 | 文本声称成功但系统未完成 | 以工具回执和Artifact证据为完成依据。 |
| 权限与数据风险 | 越权、泄露、错误写入 | 独立身份、RBAC+ABAC、审批、密钥和脱敏。 |
| 技术栈复杂 | 首期建设成本高 | 模块化单体、独立Workers；控制物理服务数量。 |
| 知识产权与商业路径 | 成果归属和客户资源边界不清 | 立项前明确代码、数据、客户和成果归属。 |

## 18.2 待产品评审确认

首个联合创新客户与首批两条真实任务闭环。

Temporal采用自托管还是云服务的客户策略。

首批主大模型与私有模型适配优先级。

数字员工自治等级在电力不同业务域的默认上限。

第三方渠道接入顺序：钉钉、企微或飞书。

产品归属、对内产品化和对外商业化模式。

# 附录A. 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| GridCrew | 本产品主品牌与产品简称；正式全称为GridCrew 电力行业数字员工平台。 |
| 数字员工 | 具备企业身份、岗位、能力、权限、记忆、评测和发布版本的数字角色。 |
| Skill | 可复用、可版本化、具有输入输出契约和风险策略的岗位能力。 |
| Tool | 可执行单一外部动作或查询的受控能力。 |
| Connector | 将外部系统适配为平台Tool/Resource的连接实现。 |
| Temporal Workflow | 正式业务任务的持久化、可恢复执行定义。 |
| Activity | Workflow调用外部世界的幂等执行单元。 |
| Agent Run | 一次智能理解、计划、工具选择或解释过程。 |
| Artifact | 正式交付成果或大型中间产物。 |
| Evidence | 支撑结论和执行事实的来源、版本、回执与校验记录。 |
| Human-in-the-loop | 任务在关键节点等待人工输入、审批、修改或接管。 |

# 附录B. 关键需求追踪矩阵

| 需求ID | 关键需求 | 原型/页面 | 领域对象或Workflow | 主要测试 | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COL-001 | 人类与数字员工在频道群聊并可转正式任务 | 日前交易频道 | Channel/Message/Task | WebSocket E2E、消息转任务 | R1/P0 |
| TASK-001 | 所有正式任务进入Temporal并可恢复 | 任务详情 | DigitalEmployeeTaskWorkflow | Worker重启、超时恢复 | R1/P0 |
| HITL-001 | 任务可等待补参、审批和人工接管 | 任务/审批/接管页 | Signal/Update、Approval | 长等待、补参、拒绝、恢复 | R1/P0 |
| EMP-001 | 数字员工八步创建、测试、发布和入职 | 创建员工向导 | DigitalEmployee/EmployeeRelease | 发布门禁、版本锁定 | R1/P0 |
| SKILL-001 | Skill具有稳定输入输出和权限契约 | 能力中心 | Skill/SkillVersion | Schema、兼容与回归测试 | R1/P0 |
| TOOL-001 | 外部系统调用统一经过Tool Gateway | 连接器详情 | Tool/Connector/ToolCall | 权限、幂等、回执测试 | R1/P0 |
| EVID-001 | 关键结论可追溯到数据、模型和工具回执 | 证据链/成果详情 | Evidence/Artifact | 证据完整性和checksum | R1/P0 |
| IAM-001 | 权限在API、Workflow和工具层共同生效 | 权限与安全 | RBAC/ABAC/Policy | 越权、租户隔离 | R1/P0 |
| CHAN-002 | 第三方IM通过统一Channel Adapter接入 | 渠道配置 | ChannelAdapter/EventEnvelope | 身份、群、消息映射 | R2/P1 |
| TEN-002 | 多租户正式运营、SSO和组织同步 | 组织与租户管理 | Tenant/Organization/IAM | 隔离、配额、SSO E2E | R2/P1 |
| ECO-001 | 第三方Skill和Connector可发布与授权 | 能力市场 | SDK/Registry/Release | 发布审核、依赖与安全 | R3/P2 |
| OPS-003 | 支持计量计费和规模运营 | 运营中心 | CostRecord/Quota/Billing | 计量准确性、账单对账 | R3/P2 |

# 附录C. 参考资料

Temporal Workflows：https://docs.temporal.io/workflows

Temporal Human-in-the-loop AI Agent：https://docs.temporal.io/ai-cookbook/human-in-the-loop-python

Temporal与LangGraph集成：https://docs.temporal.io/develop/python/integrations/langgraph

LangGraph Overview：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

LangGraph Interrupts：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts

MCP Architecture：https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture

MCP Specification：https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25

OpenTelemetry Documentation：https://opentelemetry.io/docs/